## Slide 1: Sprint Review - Sprint 4
Table Cast
Sprint 4 (26.04 - 24.05)

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Websitedesign
Ein- und Ausschalten
Wechseln WLAN / Hotspot

## Slide 3: Sprint Review
User Story NR | Bearbeitet von | User Story Text | Story-Points | Status
#25 | Grassegger | Als User möchte ich, dass die Website ein ansprechendes Design hat. | 8 | Abgeschlossen
#24 | Broukx, Hagenhofer | Als Benutzer möchte ich einen Timer setzten können der festlegt wie lange sich der Drehteller dreht und ab wann sich dieser wieder Abschaltet. | 40 | Abgeschlossen
#12 | Davare, Hagenhofer | Als Benutzer möchte ich mich wahlweise in ein WLAN einloggen oder einen eigenen Hotspot erzeugen | 8 | Nicht abgeschlossen

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 42

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 4: 48
Durchschnitt: 23,25