## Slide 1: Sprint Review - Sprint 1
Table Cast
Sprint 1 (25.01 - 08.02)

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Teller drehen
LED Helligkeit
Displaytext
Nachträgliche Änderungen - SSH
Hotspot erzeugen

## Slide 3: Sprint Review
User Story NR | Bearbeitet von | User Story Text | Story-Points | Status
#8 | Broukx, Grassegger, Hagenhofer | Der Teller lässt sich im Code ansteuern und drehen. | 2 | Erledigt
#9 | Broukx, Grassegger, Hagenhofer | Die LED Lichter am Teller leuchten korrekt und die Helligkeit lässt sich im Code ändern. | 1 | Erledigt
#10 | Broukx, Grassegger, Hagenhofer | Das Display am Teller zeigt Text an und lässt sich ändern. | 1 | Erledigt
#16 | Davare | SSH ist aktiviert und Werte werden übernommen. | 2 | Erledigt
#13 | Davare | Das Gerät bietet einen eigenen WLAN Hotspot an, in das man sich einloggen kann. | 8 | Nicht begonnen

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 81

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 6

## Slide 6: Sprint Demo

## Slide 7: Sprint Demo